Pôle Aménagement

du Territoire

Direction de l’Immobilier et des

moyens generaux

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE

Le Département du Bas-Rhin, représenté par Monsieur Guy-Dominique KENNEL, Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Hôtel du Département Place du Quartier Blanc 67964 Strasbourg, habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du ……………… et appelé ci-après le Département,

d’une part,

ET

L’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER représentée par Monsieur Jean Bernard BIER, Directeur Général, domicilié 58 rue de l’Entente, 57400 SARREBOURG,

d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la transaction

Le présent protocole a pour objet de rémunérer les travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER, titulaire du marché 10K108 correspondant au 
lot 13 - menuiseries intérieures bois dans le cadre de l’opération de restructuration et d’extension du collège Jean Mentel de Sélestat et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant.

Les travaux supplémentaires correspondent à :

- Mise en place de bloc portes coupe-feu 1h00 complémentaires

- Mise en place de ferme portes supplémentaires dans les locaux à risques

- Mise en conformité des portes des sanitaires handicapés avec la nouvelle réglementation en vigueur (mise en place de barre de fermeture)

- Habillage périphérique des portes de recoupement DAS en médium à peindre

- Inversion du sens d’ouverture de la porte du local photocopieur

- Habillage des fonds de placard électrique

- Reprise des vernis sur tous les ébrasements en médium teinté noir sur les ouvrages de la phase 1 et de la phase 2 suite aux opérations de déménagement du collège.

Article 2 : Modalités d’exécution des travaux

Les travaux supplémentaires correspondent à des demandes complémentaires du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage et ne sont pas prévus dans les marchés de travaux de l’entreprise. Aucun avenant au marché n’a été rédigé pour notifier l’accord du maître d’ouvrage sur l’exécution de ces travaux supplémentaires par l’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER.

Article 3 : Durée et date prévisionnelle des travaux

Les travaux se sont déroulés durant l’exécution du chantier de restructuration et d’extension du collège jean Mentel de Sélestat conformément au planning d’exécution des travaux établi par la maîtrise d’œuvre et le pilote de chantier.

Article 4 : Montant forfaitaire et complément d’indemnité

En contrepartie de la bonne réalisation des travaux supplémentaires non prévus au marché 10K108 de l’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER , le Département du Bas-Rhin décide de verser à l’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER le montant forfaitaire de 7 572.36 € TTC.

Article 5 : Financement du protocole

Article 3.1 Imputation de l’indemnité transactionnelle

Le montant de la transaction sera imputé sur la ligne de crédits LC 24053 du budget départemental.

Article 3.2 Versement de l’indemnité transactionnelle

Le règlement de la somme de 7 572.36 € TTC interviendra dans le délai de 30 jours après signature du présent protocole par les deux parties.

Article 6 : Renonciation à contentieux et autorité de la chose jugée

Chacune des parties, qui a consenti des obligations réciproques, reconnait n’avoir plus aucune réclamation à formuler et renonce par conséquent à exercer à l’encontre de l’autre toute action contentieuse à raison de l’objet visé par le présent protocole.

Le présent protocole d’accord transactionnel, conforme à la commune intention des deux parties au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, emporte extinction du litige financier qui aurait pu naître et est revêtu de l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 2052 du Code Civil.

Article 8 : Clause attributive de juridiction

Toute contestation qui pourrait naître de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de la résolution du présent protocole serait de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 9 : Caractère exécutoire

Le présent protocole d’accord transactionnel est exécutoire de plein droit.

Fait en deux exemplaires originaux

A Strasbourg, le

| L’entreprise INTERDECOR GROUPE BIER Représentée par Monsieur Jean-Bernard BIER | Le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Guy-Dominique KENNEL |
| --- | --- |